03 Acciones correctivas preventivas mejoramiento SaborExpress

SABOREXPRESS — PROYECTO DE SOFTWARE

Yerson Stiven Cuellar Rubiano

Ficha de formación: 3145555

Expediente técnico y académico — APA 7

14 de octubre de 2026

Fuente documental: repositorios SaborExpressBack, SaborExpressWeb y SaborExpressMovil.
Las pruebas no ejecutadas se identifican como pendientes.

# Acciones correctivas, preventivas y plan de mejoramiento

Proyecto: SaborExpress | Autor / integrante: Yerson Stiven Cuellar Rubiano | Ficha: 3145555 | Fecha: 14 de octubre de 2026 | Versión documental: 4.0

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

## 1. Criterio de evaluación

Se clasifican riesgos observables en diseño/código y brechas de evidencia. Se habla de recomendaciones de corrección, no de vulnerabilidades explotadas o incidentes reales, porque no se ejecutaron pruebas de seguridad ni explotación.

## 2. Registro de acciones

| ID | Hallazgo/riesgo | Acción | Prioridad | Responsable sugerido | Método | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | README Docs identificaba Supabase como backend | Corregir stack actual .NET | Alta | Documentación | Actualizar descripción y validarla contra csproj | README consistente |
| AC-02 | Archivos vacíos de documentación | Reemplazarlos por contenido real | Alta | Documentación | Revisar formatos y todos los tamaños > 0 | Inventario completo |
| AC-03 | Apertura de CORS a rangos de dev | Restricción por entorno | Alta | Backend/DevOps | Validar AllowedOrigins productivos | Test orígenes |
| AC-04 | Migración automática en arranque | Revisión estrategia de liberación | Alta | Backend/DBA | Separar migration job | Despliegue controlado |
| AC-05 | Webhook con cuerpo en log | Minimización y redacción de logs | Alta | Backend | Revisar PaymentController | Sin datos sensibles |
| AC-06 | Autorización por roles/objetos sin batería | Pruebas negativas intersede | Crítica | QA | Diseñar permisos sobre ID de recurso | Matriz de denegación |
| AC-07 | Wompi sin evidencia de sandbox | Ensayar firma, duplicados y rechazo | Crítica | Backend/QA | Pruebas webhook | Evidencia idempotencia |
| AC-08 | DB multi-proveedor no demostrada | Elegir motor y certificar migraciones | Alta | DBA | Integración motor seleccionado | Esquema validado |
| AC-09 | README web/móvil de plantilla | Personalizar onboarding | Media | Frontend | Documentar navegación y env | Manual actualizado |
| AP-10 | Falta repositorio visible de tests | Implementar CI y tests | Alta | QA/DevOps | Test suites + pipeline | Reporte verificado |
| AP-11 | Diseño sin respaldo auditado | Backup/restore programado | Alta | DevOps | Ensayo desechable | Restauración aprobada |
| AP-12 | Resultados de usabilidad ausentes | Sesiones éticas voluntarias | Media | UX | Protocolo con consentimiento | Resultados reproducibles |

## 3. Priorización y seguimiento

Prioridad crítica: riesgos de doble cobro, autorización indebida y pérdida de integridad. Alta: configuración de producción y trazabilidad documental. Media: mejoras de UX y manuales. Cada hallazgo deberá asignarse, estimarse, revisarse en PR y cerrarse con una prueba. Las áreas asignadas son roles sugeridos, no personas designadas.

## 4. Lecciones y prevención

Documentar decisiones arquitectónicas por SHA; automatizar validación del inventario de rutas; usar un único catálogo de API exportado de Swagger; integrar tests de regresión para pagos y roles; mantener manuales sincronizados con cada release; revisar cambios de esquema por proveedor antes de publicar.

## 7. Registro de hallazgos y acciones con responsables propuestos

| ID | Riesgo | Hallazgo o punto por validar | Impacto | Acción | Rol asignable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Alto | Webhook no autenticado/idempotente | financiero y fraude | Ensayar checksum y evento duplicado; revisar referencia y BD | backend + QA |
| AC-02 | Alto | Acceso entre sedes/propietarios | privacidad | Pruebas BOLA con dos sedes y titulares | backend + seguridad |
| AC-03 | Alto | Migración al arranque en producción | disponibilidad de datos | Paso de migración único y backup | operaciones |
| AC-04 | Medio | Descripción Supabase obsoleta en README | desinformación | Actualizar backend .NET 8 real | documentación |
| AC-05 | Medio | Ausencia identificada de pruebas automatizadas | regresión | Crear proyecto test y CI de seguridad | QA |
| AC-06 | Medio | README de clientes generado por plantilla | dificultad de instalación | Manuales de componentes y variables | web/móvil |
| AC-07 | Alto | Datos privados en logs y repos | exposición legal | Escaneo secretos, redactar logs | seguridad |
| AC-08 | Alto | CORS permisivo en entornos productivos | orígenes maliciosos | Restringir orígenes por ambiente | operaciones |
| AC-09 | Medio | Compatibilidad MySQL/Postgres/SQLServer no probada | fallos al migrar | Elegir DB oficial y test CI por motor | backend/DBA |
| AC-10 | Medio | Contrato REST sin export OpenAPI versionado | ruptura entre clientes | publicar snapshot y diff en cada release | integraciones |

### AC-01. Webhook no autenticado/idempotente

Riesgo: Alto. Consecuencia posible: financiero y fraude. Rol responsable sugerido: backend + QA; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: Ensayar checksum y evento duplicado; revisar referencia y BD. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

### AC-02. Acceso entre sedes/propietarios

Riesgo: Alto. Consecuencia posible: privacidad. Rol responsable sugerido: backend + seguridad; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: Pruebas BOLA con dos sedes y titulares. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

### AC-03. Migración al arranque en producción

Riesgo: Alto. Consecuencia posible: disponibilidad de datos. Rol responsable sugerido: operaciones; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: Paso de migración único y backup. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

### AC-04. Descripción Supabase obsoleta en README

Riesgo: Medio. Consecuencia posible: desinformación. Rol responsable sugerido: documentación; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: Actualizar backend .NET 8 real. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

### AC-05. Ausencia identificada de pruebas automatizadas

Riesgo: Medio. Consecuencia posible: regresión. Rol responsable sugerido: QA; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: Crear proyecto test y CI de seguridad. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

### AC-06. README de clientes generado por plantilla

Riesgo: Medio. Consecuencia posible: dificultad de instalación. Rol responsable sugerido: web/móvil; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: Manuales de componentes y variables. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

### AC-07. Datos privados en logs y repos

Riesgo: Alto. Consecuencia posible: exposición legal. Rol responsable sugerido: seguridad; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: Escaneo secretos, redactar logs. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

### AC-08. CORS permisivo en entornos productivos

Riesgo: Alto. Consecuencia posible: orígenes maliciosos. Rol responsable sugerido: operaciones; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: Restringir orígenes por ambiente. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

### AC-09. Compatibilidad MySQL/Postgres/SQLServer no probada

Riesgo: Medio. Consecuencia posible: fallos al migrar. Rol responsable sugerido: backend/DBA; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: Elegir DB oficial y test CI por motor. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

### AC-10. Contrato REST sin export OpenAPI versionado

Riesgo: Medio. Consecuencia posible: ruptura entre clientes. Rol responsable sugerido: integraciones; el nombre definitivo requiere aprobación.

Corrección: publicar snapshot y diff en cada release. Prevención: añadir regla de revisión a pipeline, documentar evidencia de la rama/commit y capacitar al equipo involucrado.

Plan de verificación de eficacia: repetir prueba negativa correspondiente, revisar ausencia de regresiones, archivar reportes anonimizados y obtener visto bueno. Estado: propuesto/no ejecutado.

## 8. Procedimiento CAPA y control de calidad

Apertura: registro de no conformidad con descripción factual y evidencia mínima (archivo, ruta, línea y comportamiento). Causa raíz: método de cinco porqués o diagrama Ishikawa cuando existan logs y datos; no atribuir causa sin investigación. Corrección inmediata: contener riesgo. Acción correctiva: eliminar causa confirmada. Acción preventiva: identificar defectos similares y bloquear recurrencia (test, checklist, linters, política). Eficacia: probar el mismo incidente y flujos adyacentes en versión posterior. Cierre: aprobar, documentar y asociar commit.

Indicadores recomendados: tiempo medio hasta detectar/resolver incidentes, tasa de defectos repetidos, cobertura de requisitos críticos, eventos Wompi conciliados, versiones sin regresiones y porcentaje de backups restaurables. Sin mediciones no se proporcionan cifras reales.

## Fuentes primarias de implementación

- API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main

- Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main

- Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main

- Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.

## 14. Registro de problemas, acciones y responsables por asignar

| ID | Hallazgo derivado de inspección | Acción correctiva/preventiva | Evidencia de cierre esperada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | README anterior describe Supabase como backend | Actualizar arquitectura a ASP.NET Core 8 + EF | README y manual técnico consistentes | DOCUMENTAL |
| AC-02 | No hay evidencia de pruebas automatizadas en inventario revisado | Crear suite de contrato e integración | CI con reportes verificables | PENDIENTE |
| AC-03 | Webhook accesible anónimamente por diseño | Verificar integridad del evento, referencia y monto | suite Wompi sandbox adversarial | PENDIENTE |
| AC-04 | MigrateAsync ocurre en arranque de API | Separar migración controlada en producción | despliegue y restauración ensayados | PENDIENTE |
| AC-05 | Proveedores DB configurables | Formalizar motor primario y compatibilidad | matriz CRUD/migración por motor | PENDIENTE |
| AC-06 | Distintos clientes consumen misma API | Control de versiones de contratos | pruebas de compatibilidad | PENDIENTE |
| AC-07 | Datos geográficos y de entrega | Evaluar privacidad y retención | política aprobada y prueba acceso | PENDIENTE |
| AC-08 | Documentación anterior contenía archivos vacíos | Conservar expedientes desarrollados y originales | inventario sin vacíos ni bajas no revisadas | DOCUMENTAL |

## 15. Análisis de causa raíz y verificación de eficacia

Toda no conformidad debe registrar fecha, identificador, evidencia y riesgo de continuidad. Usar los cinco porqués o diagrama causal con participantes reales, documentando hechos y no suposiciones. La acción correctiva debe demostrar que la causa fue tratada (por ejemplo, pruebas idempotentes de doble webhook), mientras una acción preventiva verifica que otras rutas del mismo dominio cumplen la regla. Sin test de regresión y aprobación, el caso sigue abierto.

10_CICLO_QA

Nota. Elaboración para el estudio de caso SaborExpress; las figuras no certifican operaciones desplegadas.